# 손해사정 Agent Harness PoC

파이프라인 설명 가이드 — 교수님 보고용

# 0. 이 문서의 목적

전체 파이프라인을 교수님께 설명할 때 쓰는 발표/보고 구성 가이드다. 프로젝트 위키(wiki/pipeline.md, wiki/overview.md, wiki/answers/)에 정리된 내용을 발표 순서에 맞게 재구성했다.

# 1. PoC 한 줄 정의와 핵심 질문

가명처리된 독립손해사정사 종결 케이스 원자료를 넣으면, Agent Harness가 스크리닝 리포트와 손해사정서 초안 v1을 생성하고, 이를 실제 최종 손사서와 비교 평가하는 3주 실험이다. 신규 모델을 학습하지 않고 기존 OCR·LLM·검색 모델을 조합해 검증한다.

### 이번 PoC가 답하려는 5가지 질문

- 기존 모델만으로 보험 청구 관련 문서를 구조화할 수 있는가?

- 청구담보와 감액사유를 실무적으로 쓸 만한 수준으로 추출할 수 있는가?

- 문서 간 불일치와 핵심 쟁점을 잡아낼 수 있는가?

- 약관 조항 후보를 찾아 손사 검토의 출발점으로 쓸 수 있는가?

- 감액사유별 반박 포인트와 손사서 초안이 실제 업무 시간을 줄여주는가?

# 2. 왜 이런 구조인가 — Phase 1 / Phase 2로 나눈 이유

파이프라인은 실제 손해사정 업무 흐름(청구 접수 → 보험사 응답 → 대응)을 그대로 따라 두 Phase로 나뉜다. Phase 1은 케이스 원자료가 들어왔을 때의 최초 검토, Phase 2는 보험사의 반려·감액 통지가 도착한 뒤의 대응이다. 이렇게 나누면 Phase 2가 Phase 1의 산출물(정규화된 약관, 추출된 청구 필드, 초안 v1)을 그대로 재사용할 수 있어 같은 기능을 중복 개발하지 않는다.

# 3. 파이프라인을 읽는 3가지 관점

같은 파이프라인을 세 겹의 해상도로 설명하면 교수님이 “왜 이렇게 나눴는가”를 각 층위에서 이해하기 쉽다.

### ① 업무 흐름 관점 — 2개 Phase

Phase 1(최초 청구/검토 → 스크리닝 리포트 + 초안 v1), Phase 2(반려·감액 대응 → 반박 포인트 + 초안 v2). 실제 손사 업무 순서를 따른다.

### ② 구현 관점 — 7개 묶음 Agent

설계는 31개 컴포넌트(Phase 1: 18개 + Phase 2: 13개)로 세분화하되, 코드는 7개 묶음 Agent로 시작한다. 컴포넌트는 설계·계약 단위이고, 묶음 Agent는 코드 단위라는 점이 핵심이다.

### ③ 데이터 관점 — backbone I/O 5개

컴포넌트끼리는 JSON 파일로만 통신한다. 스크리닝까지의 최소 경로인 backbone 5개 파일이 스키마 확정의 최우선 순위다:

document_manifest.json → classification_result.json → extracted_claim_fields.json → denial_reason_result.json → screening_report.json

발표 팁: 이 3단 구조 자체를 먼저 보여주면, 이후 세부 단계 설명이 “ already-organized categories 안의 디테일”로 읽혀 훨씬 따라오기 쉽다.

# 4. Phase 1 — 최초 청구/검토 (18단계)

케이스 원자료 입력 → 문서 구조화 → 약관 매핑 → 스크리닝 리포트 + 손사서 초안 v1 생성까지의 흐름이다. 빨간 표시(P0)는 정량 평가 기준이 걸려 있는 핵심 단계다.

| # | 컴포넌트 | 핵심 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Case Intake | document_manifest.json | 파이프라인 진입점 |
| 2 | OCR / Text Extraction (P0) | ocr_result.json, page_*.md | 불명확 영역 uncertain_regions 기록 |
| 3 | Redaction | redacted_text.md | 개인정보 제거 |
| 4 | Document Classification (P0) | classification_result.json | 문서 유형 분류 |
| 5 | Document Preprocessing | page_chunks.json | 검색·추출용 정리 |
| 6 | (선택) Vector Indexing | index_metadata.json | 케이스 수 적은 PoC에서는 보류 |
| 7~9 | Policy 처리 → 조항추출 → 정규화 | normalized_policy_clause.json | 약관 관련 작업 묶음 |
| 10 | Claim Field Extraction (P0) | extracted_claim_fields.json | 진단명·KCD·사고일 등 |
| 11 | Coverage Identification (P0) | coverage_result.json | 청구담보 식별 |
| 12 | Case Type Classification (P0) | case_type_result.json (template_id) | 손사서 템플릿 선택 기준 |
| 13 | Requirement Matching | requirement_matching_result.json | 담보별 지급요건 매칭 |
| 14 | Evidence Validation | evidence_validation_result.json | 문서 간 불일치 탐지 포함 |
| 15 | Screening Report Generation | screening_report.json / .md | §7 preliminary_assessment 포함 |
| 16 | Draft Report Generation v1 | draft_report_v1.md | 사건 유형별 템플릿 적용 |
| 17 | Critic Agent | critic_result.json | 환각·금지표현 탐지 |
| 18 | Human Review → Evaluation | evaluation_result.json | 정답지와 비교, 사람 검수 |

# 5. Phase 2 — 보험사 반려/감액 대응 (13단계)

보험사의 반려·감액·부지급 문서가 들어오면, 사유를 구조화하고 기존 약관·근거 자료와 비교해 반박 포인트를 생성한 뒤 손사서 초안을 v2로 업데이트한다. 6 / 7~8 / 10단계는 Phase 1 산출물(normalized_policy_clause.json, claim fields / page_chunks, draft_report_v1.md)을 그대로 재사용한다.

| # | 컴포넌트 | 핵심 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~3 | Insurer Response Intake → OCR → Redaction | insurer_response_result.json | Phase 1과 동일 스키마 재사용 |
| 4~5 | Denial Reason Extraction → Taxonomy (P0) | denial_reason_result.json | R코드 분류, ※ Week 2 조기실행 (7장 참고) |
| 6 | Policy-to-Denial Matching | policy_to_denial_matching_result.json | Phase 1 약관 정규화 결과 재사용 |
| 7~8 | Evidence Retrieval → Validation | denial_validation_result.json | Phase 1 claim fields / page_chunks 재사용 |
| 9 | Rebuttal Point Generation | rebuttal_points.json / .md | 감액사유별 반박 논거 후보 |
| 10 | Draft Report Update | draft_report_v2.md | Phase 1 draft_report_v1.md 재사용 |
| 11~13 | Critic → Human Review → Evaluation | evaluation_result.json | v2 기준 재평가 |

# 6. 구현 관점 — 7개 묶음 Agent

3주 PoC에서 31개 컴포넌트를 그대로 각각 구현하면 관리가 어려워지므로, 강하게 연결된 기능끼리 7개 Agent로 묶어 시작한다.

| 묶음 Agent | 내부 컴포넌트 | 담당 범위 |
| --- | --- | --- |
| DocumentPipelineAgent | OCR, 가명처리, 문서분류, 전처리 | Phase 1 1~5단계 |
| PolicyPipelineAgent | 약관 처리, 조항 추출, 정규화 | Phase 1 7~9단계 |
| ClaimAnalysisAgent | 핵심항목 추출, 담보 식별, 사건유형, 요건매칭 | Phase 1 10~13단계 |
| EvidenceValidationAgent | 근거 검증, 불일치 탐지, hallucination check | Phase 1 14단계 + Phase 2 7~8단계 |
| DenialResponseAgent | 반려사유 추출, taxonomy 분류, 약관 매칭, 반박 포인트 | Phase 2 1~9단계 |
| ReportGenerationAgent | 스크리닝 리포트, 손사서 초안 생성·업데이트 | Phase 1 15~16단계 + Phase 2 10단계 |
| CriticEvaluationAgent | 금지 표현 탐지, 평가, 실패 유형 기록 | Phase 1 17~18단계 + Phase 2 11~13단계 |

# 7. 설계상 의도된 예외 — Denial Reason “Week 2 조기실행”

파이프라인 다이어그램을 보면 Phase 2 소속인 Denial Reason 추출이 Phase 1의 15단계(Screening Report)로 화살표를 보내는 부분이 있다. 이 부분은 설계가 바뀐 게 아니라 PoC의 데이터 조건 때문에 생긴 실행상의 예외이므로, 질문이 나올 것을 대비해 먼저 짚어주는 것이 좋다.

### 설계(아키텍처) 기준

Denial Reason 추출은 Phase 2 소속이다. 실제 운영에서는 보험사가 반려·감액 통지서를 나중에 보내오므로, Phase 1이 끝난 뒤 별도 트리거로 Phase 2가 실행된다.

### PoC 실행 기준

이번 3주 PoC는 이미 결론이 난 종결 케이스를 입력으로 쓴다. 즉 보험사 안내문이 처음부터 케이스 팩 안에 들어 있다. 스크리닝 리포트 템플릿 §2(“보험사 판단”)가 감액사유를 요구하기 때문에, 문서가 이미 존재하는 이 PoC 환경에서는 Denial Reason 추출을 Week 2(스크리닝 단계)에 미리 실행해 리포트를 채운다.

정리: “Week 2 당김”은 아키텍처 변경이 아니라, PoC가 종결 케이스(모든 문서가 처음부터 갖춰짐)를 다루기 때문에 생긴 실행 순서상의 예외다. 실제 운영 환경으로 넘어가면 이 단계는 다시 Phase 2 시점으로 돌아간다.

# 8. 3주 일정 매핑

| 주차 | 범위 | 필수 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | Case Intake → OCR → Redaction → 분류 → 핵심항목 추출 | manifest, ocr_result, classification_result, extracted_claim_fields |
| Week 2 | 약관 처리 → 담보 식별 → 사건유형 분류 → 요건매칭 → 근거검증 → 감액사유 추출(조기실행) → 스크리닝 리포트 | normalized_policy_clause, coverage_result, requirement_matching_result, evidence_validation_result, denial_reason_result, screening_report.md |
| Week 3 | 반박 포인트 → 초안 v1/v2 → Critic → Human Review → 평가 | rebuttal_points, draft_report_v1/v2.md, critic_result, evaluation_result |

# 9. 우선순위

- P0 (필수): OCR/텍스트 추출, 문서 유형 분류, 핵심항목 추출, 청구담보 추출, 부지급·감액사유 추출, 사건 유형 분류

- P1: 문서 간 불일치 탐지, 약관 조항 후보 매핑, 반박 포인트 생성, 손사서 초안 구조·v1/v2 작성

- Optional/보류: 벡터 인덱싱 — 케이스 수가 적은 지금은 직접 프롬프팅/BM25로 시작

# 10. 평가 기준

### 정량 기준

| 항목 | 3주 PoC 목표 |
| --- | --- |
| 핵심항목 추출 정확도 | 80% 이상 |
| 청구담보 추출 정확도 | 75% 이상 |
| 감액사유 Top-3 일치율 | 75% 이상 |
| 사건 유형 분류 정확도 | 80% 이상 |
| 약관 조항 Top-3 포함률 | 60~70% 이상 |
| 손사서 초안 생성 성공률 | 70% 이상 |
| 케이스당 처리 시간 | 10분 이내 |

### 정성 기준

- 손해사정사: 쟁점이 실무적으로 맞는가 / 약관 매핑이 검토 출발점으로 쓸 만한가 / 반박 논리가 실제 손사서에 반영 가능한가

- 의사(교수) 검수: 의료적 표현이 과장되지 않았는가 / 의무기록 기반 검수 포인트가 잘 잡혔는가

### Go / No-Go

Go: 스크리닝 리포트가 전문가 검토의 출발점으로 쓸 만하고, 청구담보·감액사유 추출이 대체로 맞으며, 손사서 초안이 백지 작성보다 시간을 줄이고, 실패 유형이 명확하고 개선 가능할 때.

No-Go: OCR 품질 문제로 문서 이해가 거의 불가능하거나, 청구담보·감액사유가 반복적으로 틀리거나, 초안의 환각이 많아 검수 비용이 오히려 늘거나, 전문가가 “실무 보조도구로 쓰기 어렵다”고 평가할 때.

# 11. 현재 진행 상황과 남은 갭

설계 문서를 다듬는 과정에서 발견된 모순 2건은 이미 해소됐고, 갭 1건도 반영 완료됐다. 남은 것은 케이스 단위 평가를 전체로 집계하는 부분이다 — 이 점을 먼저 밝히면 프로젝트의 자기 점검 수준을 보여줄 수 있다.

| # | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 모순 1 | 초안에 사건 유형 분류가 누락됨 | 해소 — Phase 1 12번으로 추가 |
| 모순 2 | 감액사유 추출이 Week 3으로 밀려 스크리닝에 못 씀 | 해소 — Week 2로 조기실행 |
| 갭 1 | screening_report에 “1차 판단” 필드 없음 | 해소 — preliminary_assessment 필수 필드로 반영 |
| 갭 2 | 평가가 케이스 단위뿐, 전체 집계가 없음 | 미해결 — Week 3에 evaluation_summary.json 집계 단계 추가 예정 |

# 12. 교수님께 설명할 때 권장 순서

- 왜 필요한가 — 독립손해사정사가 스크리닝·약관 매핑·반박 포인트·손사서 초안까지 반복적으로 시간을 쓰는 실무를, 기존 모델 조합으로 보조할 수 있는지 검증하는 3주 PoC임을 먼저 밝힌다.

- 파이프라인을 읽는 3가지 관점(업무 흐름 / 구현 / 데이터)을 먼저 제시해 전체 그림의 “목차”를 보여준다.

- Phase 1 → Phase 2 순서로 데이터 흐름을 설명하며, P0로 표시된 단계가 왜 우선순위가 높은지(정량 평가 기준이 걸려 있음) 짚는다.

- 18(+13)개 컴포넌트를 왜 7개 Agent로 묶었는지 설명한다 — 3주 PoC에서 지나친 세분화는 관리 부담이 크다는 실무적 이유.

- Denial Reason “Week 2 조기실행” 같은 설계상 예외를 먼저 짚어, 다이어그램의 역방향 화살표에 대한 질문을 선제적으로 방어한다.

- 정량·정성 평가 기준과 Go/No-Go 조건을 제시해 “무엇을 성공으로 볼 것인가”를 명확히 한다.

- 현재 해소된 모순·갭과 남은 갭(집계 평가)을 밝혀 프로젝트의 진행 상태와 자기 점검 수준을 보여주며 마무리한다.

# 13. 참고 자료

실제 노드·엣지가 표시된 Mermaid 다이어그램(Phase 1 / Phase 2 / 7개 Agent 구현 묶음)은 별도 파일 insurance_claim_pipeline.md에 있다 — mermaid.live에 붙여넣으면 바로 렌더링된다.

- wiki/pipeline.md — 파이프라인 구조 원본

- wiki/overview.md — PoC 정의·핵심 질문

- wiki/answers/pipeline-understanding-and-gap-plan.md — 3가지 관점 프레임과 갭 해결 계획

- wiki/evaluation/metrics.md, wiki/evaluation/go-no-go.md — 평가 기준